Bài 2: Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

• (a) Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu.

• (b) Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu.

Kỹ thuật chọn và lý do: vì đơn giản , hướng trực tiếp đến hành động , phù hợp ngắn cho buổi họp 45 phút khi vấn đề đã rõ

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop : dồn kiểm thử gây rủi ro trễ tiền độ cần dừng |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại : “lỗi bị báo cáo quá muộn ”(bỏ tên hải ) -> stop : dừng việc báo lỗi muộn |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho PO (thảo ): đây là feedback sản phẩm ,không thuộc Retrospective. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start : bắt đầu bổ sung tiêu chí kiểm tra điện thoại vào DOD |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Kiểm thử chưa làm cuốn chiếu theo từng PBI mà bị coi là công đoạn riêng dồn vào cuối Sprint. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử cuốn chiếu: Mỗi PBI lập trình xong phải kiểm thử ngay trong 24h. | Linh(DEV) | Daily Scrum & Retrospective tới. | 100% PBI được test xong trước ngày 8 của Sprint. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

• (a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu.

• (b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Thứ tự 5 bước: H3->H2->H5->H1->H6

Hoạt động bị loại và lý do: loại H4 vì sm không được đặt giải pháp nhóm phải tự thảo luận và thống nhất

Lời mở đầu: "Mục tiêu hôm nay là cùng tìm cách cải tiến quy trình, tuyệt đối không chỉ trích hay đổ lỗi cá nhân. Mong mọi người thẳng thắn chia sẻ để team làm việc tốt hơn trong Sprint tới."